MANUAL TÉCNICO

SIMULADOR DE ONDAS

ESPOCH

Autores: Luis Manuel Barragán González

Efraín Amado Colcha Cepeda

Riobamba – Ecuador

2018

Contenido

1.	Introducción	3

2.1.	Objetivo general	3

2.2.	Objetivos específicos	3

3.	Desarrollo	4

3.1.	Sprint 0	4

3.2.	Sprint 1	9

3.3.	Sprint 2	15

3.4.	Sprint 3	25

4.	Navegación	35

# Introducción

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una institución con personería jurídica de derecho público totalmente autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado ecuatoriano, la ley de educación superior y por su propio estatuto y reglamentos internos y tiene su domicilio principal en la ciudad de Riobamba.

Dentro de los fines que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ofrece se encuentra realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimilación y adaptación de conocimientos que sirvan para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana.

El simulador de ondas Espoch es desarrollado para mejorar el proceso de enseñanza de los modelos matemáticos de las ecuaciones de ondas y de esta manera fomentar los procesos de investigación, generación y asimilación del conocimiento.

- Objetivos

## Objetivo general

SIMULAR LOS FENÓMENOS ONDULATORIOS DE LAS ONDAS APLICANDO LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE D’ALAMBERT Y FOURIER EN 2D Y 3D.

## Objetivos específicos

- Graficar onda 2D casos infinito.

- Graficar onda 3D casos infinito.

- Graficar onda 2D casos finito.

- Graficar onda 2D casos finito.

- Generar histórico ondas 2D.

- Generar histórico ondas 3D.

# Desarrollo

## Sprint 0

Para el desarrollo del Sprint 0 se determinaron un total de 3 Historias Técnicas teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

| Sprint | N° Historia | Descripción | PE | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | HT_01 | Como programador deseo obtener los requerimientos del sistema proporcionados por el usuario. | 40 | 120 |
|  | HT_02 | Como técnico deseo diseñar el modelo de la arquitectura del sistema. | 40 |  |
|  | HT_03 | Como programador deseo especificar un estándar de codificación. | 40 |  |

HT_01 Obtener los requerimientos del sistema.

Con el fin de identificar las necesidades del usuario se realizó la historia técnica obtener los requerimientos del sistema se obtuvo un total de 12 requerimientos los cuales se los dividió en cuatro sprints.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 3 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 3 exitosas como se puede apreciar en las tablas 1.

Tablas 1

| HISTORIA TÈCNICA |  |
| --- | --- |
| Número: HT_01 | Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 0 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como programador deseo obtener los requerimientos del sistema proporcionados por el usuario para desarrollar el sistema |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar los requerimientos con el usuario |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar los requerimientos con el usuario |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 08-06-2018 |
| Descripción: Verificar los requerimientos obtenidos con el usuario |  |
| Condiciones de Ejecución: - Haber realizado la entrevista y análisis |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 0 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema |  |
| Nombre de la Tarea: entrevistar usuario |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 04-06-2018 | Fecha Fin: 04-06-2018 |
| Descripción: se entrevistará al usuario para determinar los requerimientos |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar datos obtenidos con el usuario |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_01 TI_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar datos obtenidos con el usuario |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 08-06-2018 |
| Descripción: Verificar datos obtenidos con el usuario |  |
| Condiciones de Ejecución: - Haber realizado la entrevista |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 0 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema |  |
| Nombre de la Tarea: determinar requerimientos |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 05-06-2018 | Fecha Fin: 07-06-2018 |
| Descripción: se analizará los datos obtenidos en a entrevista para determinar los requerimientos |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar datos obtenidos con el usuario |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_01 TI_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Obtener los requerimientos del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar datos obtenidos con el usuario |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 08-06-2018 |
| Descripción: Verificar datos obtenidos con el usuario |  |
| Condiciones de Ejecución: - Haber realizado el análisis |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HT_02 Determinar la arquitectura del sistema.

Con el fin de distribuir roles, funciones y responsabilidades de forma jerárquica e independiente, asignando una forma muy efectiva de separación de responsabilidades y escalabilidad, se decidió aplicar en el sistema una arquitectura n-capas, las cuales se dividieron en capa de aplicación, de acceso a datos y lógica de negocio.

Se obtuvo un total de 1 tareas de ingeniería y 2 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 2 exitosas como se puede apreciar en las tablas 2.

Tablas 2

| HISTORIA TÈCNICA |  |
| --- | --- |
| Número: HT_02 | Nombre de la Historia: Determinar la arquitectura del sistema |
| Usuario: Técnico | Sprint Asignado: 0 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como técnico deseo diseñar el modelo de la arquitectura del sistema para garantizar los requerimientos no funcionales del sistema. |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la arquitectura del sistema |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Determinar la arquitectura del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar la arquitectura del sistema |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 08-06-2018 |
| Descripción: Verificar la estructura de la arquitectura del sistema |  |
| Condiciones de Ejecución: - Arquitectura determinada |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 0 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Determinar la arquitectura del sistema |  |
| Nombre de la Tarea: Establecer arquitectura |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 04-06-2018 | Fecha Fin: 07-06-2018 |
| Descripción: se establecerá la arquitectura para el sistema |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar capas de arquitectura |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_02 TI_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Determinar la arquitectura del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar capas de arquitectura |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 08-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las capas de la arquitectura del sistema |  |
| Condiciones de Ejecución: - Arquitectura del sistema establecida |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HT_03 Especificar un estándar de codificación.

Con el fin de mejorar la legibilidad y uniformidad del código, se optó por utilizar las convenciones de código para el lenguaje de programación, en esta se establece la manera en la que se va a identificar las variables, las constantes, las clases, los atributos de las clases, los métodos. De esta manera los programadores no tendrán ningún problema al familiarizarse con el código.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 3 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 3 exitosas como se puede apreciar en las tablas 3.

Tablas 3

| HISTORIA TÈCNICA |  |
| --- | --- |
| Número: HT_03 | Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 0 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como programador deseo especificar un estándar de codificación para un mejor orden al momento de codificar |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar estándar de codificación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación |
| Nombre de la Prueba: Verificar estándar de codificación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las convecciones en el estándar de codificación establecido. |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de codificación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 0 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación |  |
| Nombre de la Tarea: Determinar convección para lenguajes de programación |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 11-06-2018 | Fecha Fin: 13-06-2018 |
| Descripción: Se establecerá las convecciones para lenguajes de programación |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar convenciones |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_03 TI_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación |
| Nombre de la Prueba: Verificar convenciones |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las convenciones para lenguajes de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - Las convenciones para lenguajes de programación deben estar establecidas |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 0 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación |  |
| Nombre de la Tarea: Determinar convección para base de datos |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 14-06-2018 | Fecha Fin: 15-06-2018 |
| Descripción: Se establecerá las convecciones para base de datos |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar convenciones |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_03 TI_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Especificar un estándar de codificación |
| Nombre de la Prueba: Verificar convenciones |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las convenciones para bases de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - Las convenciones para bases de datos deben estar establecidas |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar datos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

Como conclusión se obtuvieron 8 pruebas de aceptación todas exitosas, con una total de 120 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 0 es exitoso.

## Sprint 1

Para el desarrollo del Sprint 1 se determinaron un total de 3 Historias Técnicas teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

| Sprint | N° Historia | Descripción | PE | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT_04 | Como programador deseo diseñar la base de datos para el sistema. | 40 | 120 |
|  | HT_05 | Como programador deseo crear las clases necesarias para correcto funcionamiento del sistema. | 40 |  |
|  | HT_06 | Como programador deseo obtener el diseño de la interfaz de usuario para el sistema. | 40 |  |

HT_04 Diseñar la base de datos para el sistema.

Con el fin de almacenar la información del sistema web y permitir su acceso, se realizó el diseño de la base de datos.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 4 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 4 exitosas como se puede apreciar en las tablas 4.

Tablas 4

| HISTORIA TÈCNICA |  |
| --- | --- |
| Número: HT_04 | Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 1 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como programador deseo diseñar la base de datos para guardar la información del sistema |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar las tablas de la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_04 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar las tablas de la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las tablas, atributos y relaciones de todo la base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar tablas - Verificar relaciones |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 1 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |  |
| Nombre de la Tarea: Diseñar el diagrama entidad relación |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 11-06-2018 | Fecha Fin: 12-06-2018 |
| Descripción: Se elaborará el diseño entidad relación |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar las entidades, atributos y sus relaciones |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_04 TI_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar las entidades, atributos y sus relaciones |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las entidades y relaciones determinadas en el diagrama entidad relación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El diagrama entidad relación debe estar diseñado |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar entidades - Verificar relaciones |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 1 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |  |
| Nombre de la Tarea: Diseñar el diagrama lógico |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 13-06-2018 | Fecha Fin: 14-06-2018 |
| Descripción: Se elaborará el diseño lógico y la normalización |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar el resultado obtenido después de la normalización |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_04 TI_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar el resultado obtenido después de la normalización |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las entidades y relaciones obtenidas después de la normalización |  |
| Condiciones de Ejecución: - El diagrama lógico debe estar diseñado |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar entidades - Verificar relaciones |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 1 | Número de Tarea: TI_03 |
| Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |  |
| Nombre de la Tarea: Implementar la base de datos |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 15-06-2018 | Fecha Fin: 15-06-2018 |
| Descripción: Se generará el script de la base de datos en códigos SQL |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar las tablas y relaciones |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_04 TI_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la base de datos para el sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar las tablas y relaciones |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 15-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las tablas y relaciones en el script |  |
| Condiciones de Ejecución: - El script debe estar generado |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar tablas - Verificar relaciones |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HT_05 Crear las clases del sistema

Con el fin de organizar las entidades y relaciones del sistema se desarrolló la historia técnica crear las clases del sistema.

Se obtuvo un total de 1 tareas de ingeniería y 2 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 1 exitosas como se puede apreciar en las tablas 5.

Tablas 5

| HISTORIA TÈCNICA |  |
| --- | --- |
| Número: HT_05 | Nombre de la Historia: Crear las clases del sistema |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 1 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como programador deseo crear las clases necesarias para correcto funcionamiento del sistema |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar las clases y sus atributos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_05 PA_01 | Nombre de la Historia: Crear las clases del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar las clases y sus atributos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 22-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las clases y sus atributos |  |
| Condiciones de Ejecución: - Las clases deben estar creadas |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar clases - Verificar atributos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 1 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Crear las clases del sistema |  |
| Nombre de la Tarea: diseñar clases del sistema |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 18-06-2018 | Fecha Fin: 21-06-2018 |
| Descripción: Se generará el código de las clases para el sistema |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar las clases obtenidas |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_05 TI_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Crear las clases del sistema |
| Nombre de la Prueba: Verificar las clases obtenidas |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 22-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las clases y sus atributos |  |
| Condiciones de Ejecución: - Las clases deben estar creadas |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar clases - Verificar atributos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HT_06 Diseñar la interfaz de usuario.

Con el objetivo de determinar la ubicación general de los componentes gráficos, se establecerá un estándar para el diseño de interfaces de usuario el cual debe ser sencillo, claro y conciso.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 3 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 3 exitosas como se puede apreciar en las tablas 6.

Tablas 6

| HISTORIA TÈCNICA |  |
| --- | --- |
| Número: HT_06 | Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 1 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 80 |
| Descripción: Como programador deseo obtener el diseño de la interfaz de usuario para dar una mejor experiencia al usuario |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar el estándar de codificación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_06 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario |
| Nombre de la Prueba: Verificar el estándar de codificación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 29-06-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar convecciones |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 1 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario |  |
| Nombre de la Tarea: Establecer estándar de diseño de interfaces |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 18-06-2018 | Fecha Fin: 20-06-2018 |
| Descripción: Se generará las convenciones para el diseño de la interfaz como son colores, iconos y logos |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar convenciones |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_06 TI_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario |
| Nombre de la Prueba: Verificar convenciones |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 29-06-2018 |
| Descripción: Se verificará las convenciones establecidas en el estándar |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar convenciones |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 1 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario |  |
| Nombre de la Tarea: diseñar la maquetación de las pantallas |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 20-06-2018 | Fecha Fin: 28-06-2018 |
| Descripción: Se generará el código para las pantallas del sistema |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar el cumplimiento del estándar de diseño |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HT_06 TI_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Diseñar la interfaz de usuario |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de diseño |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 29-06-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de diseño |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Verificar código - Verificar pantallas - Verificar iconos - Verificar colores - Verificar logos |  |
| Resultado Esperado: Datos verificados |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

Como conclusión se obtuvieron 9 pruebas de aceptación todas exitosas, con una total de 160 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 1 es exitoso.

## Sprint 2

Para el desarrollo del Sprint 2 se determinaron un total de 3 Historias de usuario teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

| Sprint | N° Historia | Descripción | PE | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HU_01 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert. | 40 | 120 |
|  | HU_02 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier. | 40 |  |
|  | HU_03 | Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en dos dimensiones. | 40 |  |

HU_01 Graficar onda 2D caso infinito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 2D caso infinito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las tablas 8.

Tablas 8

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: HU_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 2 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 80 |
| Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert para poder comprender el modelo matemático aplicado |  |
| Pruebas de Aceptación: - Graficar onda 2D - Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Graficar onda 2D |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 06-07-2018 |
| Descripción: Se verificará que se genere la onda en 2D |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial - Seleccionar 2D - Clic en graficar - Verificar onda |  |
| Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_01 PA_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 06-07-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |  |
| Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 25-06-2018 | Fecha Fin: 28-06-2018 |
| Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar conexión con la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_01 T1_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 06-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada |  |
| Pasos de Ejecución: - Abrir IDE de desarrollo - Testear servicios |  |
| Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 29-06-2018 | Fecha Fin: 03-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 2D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_01 T1_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 06-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 2D |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Verificar que se muestre el área de trabajo |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_03 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 04-07-2018 | Fecha Fin: 06-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del script js para la onda 2D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar comunicación con el MVC |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_01 T1_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 06-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC - El script debe estar referenciado |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Clic en graficar |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js |  |
| Evaluación de la Prueba: Fallida |  |
| Observaciones: El script está mal referenciado |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_01 T1_03 PA_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 06-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC - El script debe estar referenciado |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Clic en graficar |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HU_02 Graficar onda 2D caso finito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 2D caso finito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las tablas 9.

Tablas 9

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número:HU_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 2 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 80 |
| Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en dos dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier para poder comprender el modelo matemático aplicado |  |
| Pruebas de Aceptación: - Graficar onda 2D - Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Graficar onda 2D |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 13-07-2018 |
| Descripción: Se verificará que se genere la onda en 2D |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso finito - Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial - Seleccionar 2D - Clic en graficar - Verificar onda |  |
| Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Fallida |  |
| Observaciones: La onda no se generó error en el script js |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 PA_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Graficar onda 2D |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 13-07-2018 |
| Descripción: Se verificará que se genere la onda en 2D |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso finito - Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial - Seleccionar 2D - Clic en graficar - Verificar onda |  |
| Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 PA_03 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 13-07-2017 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |  |
| Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 02-07-2018 | Fecha Fin: 05-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar conexión con la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 T1_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 13-07-2017 |
| Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada |  |
| Pasos de Ejecución: - Abrir IDE de desarrollo - Testear servicios |  |
| Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 06-07-2018 | Fecha Fin: 10-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 2D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 T1_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 13-07-2017 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 2D |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso finito - Verificar que se muestre el área de trabajo |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_03 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda 2D |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 11-07-2018 | Fecha Fin: 13-07-2017 |
| Descripción: Se generará el código del script js para la onda 2D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar comunicación con el MVC |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 T1_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 2D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 13-07-2017 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC - El script debe estar referenciado |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Clic en graficar |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HU_03 Generar histórico ondas 2D.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario generar histórico ondas 2D.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 5 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las tablas 10.

Tablas 10

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: HU_03 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 2 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en dos dimensiones para tener los registros de las ondas graficadas |  |
| Pruebas de Aceptación: - Generar una onda en 2D y verificar el histórico - Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |
| Nombre de la Prueba: Generar una onda en 2D y verificar el histórico |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará que se grafique la onda en 2D y se genere el histórico |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a histórico - Seleccionar 2D - Seleccionar un caso de onda - Verificar histórico |  |
| Resultado Esperado: El histórico funciona correctamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_03 PA_02 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_03 PA_03 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |  |
| Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 16-07-2018 | Fecha Fin: 18-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar conexión con la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_03 T1_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |
| Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada |  |
| Pasos de Ejecución: - Abrir IDE de desarrollo - Testear servicios |  |
| Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 2 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |  |
| Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador |  |
| Responsable: Luis Barragan | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 18-07-2018 | Fecha Fin: 20-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_03 T1_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 2D |
| Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a histórico - Seleccionar 2D - Verificar que se muestre la vista del histórico |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

Como conclusión se obtuvieron 17 pruebas de aceptación las cuales 15 fueron exitosas y 2 fallidas, con una total de 200 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 2 es exitoso.

## Sprint 3

Para el desarrollo del Sprint 3 se determinaron un total de 3 Historias de usuario teniendo un total de 120 puntos estimados, los detalles se describen a continuación:

| Sprint | N° Historia | Descripción | PE | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | HU_04 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert. | 40 | 120 |
|  | HU_05 | Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier. | 40 |  |
|  | HU_06 | Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en tres dimensiones. | 40 |  |

HU_04 Graficar onda 3D caso infinito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 3D caso infinito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las tablas 11.

Tablas 11

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: HU_04 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 3 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 80 |
| Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de D’Alambert para poder comprender el modelo matemático aplicado |  |
| Pruebas de Aceptación: - Graficar onda 3D - Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_04 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Graficar onda 3D |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará que se genere la onda en 3D |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial - Seleccionar 3D - Clic en graficar - Verificar onda |  |
| Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_04 PA_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |  |
| Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 09-07-2018 | Fecha Fin: 12-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar conexión con la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_04 T1_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada |  |
| Pasos de Ejecución: - Abrir IDE de desarrollo - Testear servicios |  |
| Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 13-07-2018 | Fecha Fin: 18-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 3D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_04 T1_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 3D |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Verificar que se muestre el área de trabajo |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_03 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 18-07-2018 | Fecha Fin: 20-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del script js para la onda 3D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar comunicación con el MVC |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_04 T1_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC - El script debe estar referenciado |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Clic en graficar |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js |  |
| Evaluación de la Prueba: Fallida |  |
| Observaciones: El script está mal referenciado |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_04 T1_03 PA_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso infinito |
| Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 20-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC - El script debe estar referenciado |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Clic en graficar |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HU_05 Graficar onda 3D caso finito.

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario graficar onda 3D caso finito.

Se obtuvo un total de 3 tareas de ingeniería y 6 pruebas de aceptación las cuelas fueron 1 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las tablas 12.

Tablas 12

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número:HU_05 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 3 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 80 |
| Descripción: Como estudiante/docente deseo graficar una onda en tres dimensiones aplicando el modelo matemático de Fourier para poder comprender el modelo matemático aplicado |  |
| Pruebas de Aceptación: - Graficar onda 3D - Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Graficar onda 3D |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 03-08-2016 |
| Descripción: Se verificará que se genere la onda en 3D |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso finito - Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial - Seleccionar 3D - Clic en graficar - Verificar onda |  |
| Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Fallida |  |
| Observaciones: La onda no se generó error en el script js |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_05 PA_02 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Graficar onda 3D |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 03-08-2016 |
| Descripción: Se verificará que se genere la onda en 3D |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso finito - Ingresar coeficiente, posesión inicial, velocidad inicial - Seleccionar 3D - Clic en graficar - Verificar onda |  |
| Resultado Esperado: La onda se genera exitosamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_05 PA_03 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 03-08-2016 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |  |
| Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 23-07-2018 | Fecha Fin: 26-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar conexión con la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_05 T1_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 03-08-2016 |
| Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada |  |
| Pasos de Ejecución: - Abrir IDE de desarrollo - Testear servicios |  |
| Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 27-07-2018 | Fecha Fin: 31-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador para la onda 3D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_05 T1_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 03-08-2016 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC para generar onda 3D |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso finito - Verificar que se muestre el área de trabajo |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_03 |
| Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |  |
| Nombre de la Tarea: Generar script js para generar la onda 3D |  |
| Responsable: Luis Barragán | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 01-08-2018 | Fecha Fin: 03-08-2016 |
| Descripción: Se generará el código del script js para la onda 3D |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar comunicación con el MVC |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_05 T1_03 PA_01 | Nombre de la Historia: Graficar onda 3D caso finito |
| Nombre de la Prueba: Verificar comunicación con el MVC |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 03-08-2016 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el MVC y el script js |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC - El script debe estar referenciado |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a casos de ondas - Seleccionar caso infinito - Clic en graficar |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el script js |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

HU_06 Generar histórico ondas 3D

Con el fin de cumplir con los requerimientos del usuario se desarrolló la historia de usuario generar histórico 3D.

Se obtuvo un total de 2 tareas de ingeniería y 5 pruebas de aceptación las cuelas fueron 0 fallidas y 5 exitosas como se puede apreciar en las tablas 13.

Tablas 13

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Número: HU_06 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |
| Usuario: Programador | Sprint Asignado: 3 |
| Puntos Estimados: 40 | Puntos Reales: 40 |
| Descripción: Como estudiante/docente deseo observar el histórico de las ondas en tres dimensiones para tener los registros de las ondas graficadas |  |
| Pruebas de Aceptación: - Generar una onda en 3D y verificar el histórico - Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_06 PA_01 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |
| Nombre de la Prueba: Generar una onda en 3D y verificar el histórico |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 27-07-2018 |
| Descripción: Se verificará que se grafique la onda en 3D y se genere el histórico |  |
| Condiciones de Ejecución: - El accedo datos, script, modelo, vista y controlador deben estar terminados |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Acceder a histórico - Seleccionar 3D - Seleccionar un caso de onda - Verificar histórico |  |
| Resultado Esperado: El histórico funciona correctamente |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_06 PA_02 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 27-07-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_06 PA_03 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |
| Nombre de la Prueba: Verificar el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 27-07-2018 |
| Descripción: Se verificará el cumplimiento del estándar de programación |  |
| Condiciones de Ejecución: - El estándar de programación debe estar establecido |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar al sistema - Abrir archivos generados - Verificar estándar |  |
| Resultado Esperado: Se cumple con el estándar de programación |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_01 |
| Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |  |
| Nombre de la Tarea: Configurar el acceso a datos |  |
| Responsable: Efraín Colcha | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 23-07-2018 | Fecha Fin: 25-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código necesario para el acceso a datos y lógica de negocio |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar conexión con la base de datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_06 T1_01 PA_01 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |
| Nombre de la Prueba: Verificar conexión con la base de datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 27-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la conexión con el gestor de base de datos |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada |  |
| Pasos de Ejecución: - Abrir IDE de desarrollo - Testear servicios |  |
| Resultado Esperado: Si existe conexión con la base de datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

| TAREA DE INGENIERÍA |  |
| --- | --- |
| Sprint: 3 | Número de Tarea: TI_02 |
| Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |  |
| Nombre de la Tarea: Generar el modelo, vista y controlador |  |
| Responsable: Luis Barragan | Tipo de Tarea: Desarrollo |
| Fecha Inicio: 25-07-2018 | Fecha Fin: 27-07-2018 |
| Descripción: Se generará el código del modelo, vista y controlador |  |
| Pruebas de Aceptación: - Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: HU_06 T1_02 PA_01 | Nombre de la Historia: Generar histórico ondas 3D |
| Nombre de la Prueba: Verificar la comunicación con el acceso a datos |  |
| Responsable: Alonso Álvarez | Fecha: 27-07-2018 |
| Descripción: Se verificará la comunicación entre el acceso a datos y el MVC |  |
| Condiciones de Ejecución: - La base de datos debe estar implementada - La base de datos debe estar activada - El acceso a datos debe estar referenciado en la MVC |  |
| Pasos de Ejecución: - Ingresar sistema - Acceder a histórico - Seleccionar 3D - Verificar que se muestre la vista del histórico |  |
| Resultado Esperado: Si existe comunicación con el acceso a datos |  |
| Evaluación de la Prueba: Exitosa |  |

Como conclusión se obtuvieron 17 pruebas de aceptación las cuales 15 fueron exitosas y 2 fallidas, con una total de 200 puntos reales por lo tanto el desarrollo del sprint 3 es exitoso.

# Navegación